## Slide 1: Online-Note-Tool
Ein Projekt von:
Fabrice Bosshard - https://github.com/FabriceBosshard
Fabian Bächli - https://github.com/fabianbaechli
Igor Cetkovic - https://github.com/bape234
Leonard Schütz - https://github.com/KCreate

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
1. Problembeschreibung
2. Markt – Nutzen / Risiken
3. Projektauftrag
4. Das magische Dreieck
5. Projektziele
6. Meilensteine
7. Teambildungsprozess
8. Arbeitsverteilung
9. Kommunikation
10. Protokollführung
11. Vorgehensweise
12. Risikoanalyse
13. Testing
14. Demo

## Slide 3: Problembeschreibung
Usability
  Zu umständliche Funktionalitäten
  Bittet nicht die Möglichkeit sich mit anderen Auszutauschen
Verwendung
  Zentrale Verwaltung von Notizen
  Gruppieren und Zuweisen von Notizen über Benutzeraccounts

## Slide 4: Marktnutzen / Marktrisiken
Produktpolitik
  Innovation
  Unterscheidung Konkurrenz
Preispolitik
  Kostendeckungspreis
  Penetrationspreis
Distributionspolitik
  Distributionskanal
  E-Commerce
Kommunikationspolitik
  Individualkommunikation
  Massenkommunikation
  Marke
  Corporate Identity
Risiken
  Es gibt bereits ähnliche Tools
  Leute könnten mehr auf grosse Firmen vertrauen
  kleines Team
Konkurrenz
  One-Note
  Github Gist

## Slide 5: Projektauftrag
Online Notiz App
  Frontend
    Ansehen von Notizen
    Bearbeiten, Hinzufügen und löschen von Notizen
    Benutzerverwaltung
    Notizen an User binden
  Backend
    Validierung von Eingabedaten
    Speichern und verwalten von Daten
    Benutzerverwaltung
    Vergeben von Berechtigungen
    Zuweisen von Gruppen
Learning
  Führung eines Projektes mit agilen Methoden
    Weekly Meetings
    Backlog auf GitHub
  Version Control mit GitHub
  Projektrisiken analysieren
    Risikoanalyse
  Kommunikation in einem Team
    RACI Chart
    Protokolle
  Planung
    SMART
    Aufgabenaufteilung
  Realisation
    Kommunikation

## Slide 6: Das magische Dreieck
Zeitraum:
  04.09.2017 - 06.11.2017
Kosten:
  Keine (nicht kommerzielles Projekt)
  1200.- CHF
Qualitätssicherung
  Tests
  Code Revision

## Slide 7: Projektziele
1. Projektmethode SCRUM umsetzen
2. Node JS (Igor & Fabrice)
3. Erweiterung Kompetenz (Fabian & Leonard)
Simple, benutzerbasierte Notizen App
  Notizen erstellen, löschen, bearbeiten
  Notizen teilen
  Notizen von anderen bearbeiten

## Slide 8: Meilensteine
Benutzerbasiert:
  Account erstellen
  Mit seinen Account-details einloggen
Notizen in Textform verfassen
  Werden automatisch gespeichert via Websocket
Notizen anschauen
  Markdown Syntax wird à la GitHub dargestellt
Notizen Inhalt bearbeiten oder gesamte Notiz löschen
Notizen mit Benutzern teilen

## Slide 9: Teambildungsprozess (Tuckmann)
Forming
  Wir kennen uns bereits gut und da formte sich die Gruppe recht schnell.
Storming
  Wir kamen schnell auf eine Idee, weshalb diese Phase nicht lange anhielt
Norming
  Mit dem Investors Pitch konnten wir diese Phase abschliessen
Performing
  Die längste Phase
  Implementationsphase
  Viel Kommunikation

## Slide 10: Arbeitsverteilung
Frontend: Leonard, Fabian
Backend: Igor, Fabrice
Dokumentation: Fabrice
Projektleiter: Fabian
Fabian Baechli (Product Owner)
Fabrice Bosshard (Entwicklungsteam, Administration)
Igor (Entwicklungsteam)
Leonard Schuetz (Entwicklungsteam)

## Slide 11: Kommunikation
Wöchentliche Sitzungen
  Datum
  Anwesende
  Abwesende
  Was wurde gemacht?
  Was muss gemacht werden?
  Gibt es Blockaden?
https://github.com/fabianbaechli/online_note_tool/tree/master/meetings

## Slide 12: Protokollführung
Dokumentführung
  Möglichst viel nach einem Arbeitstag in die Dokumentation aufnehmen
Probleme
  Es war schwer eine Dokumentation zu pflegen, da sich erst am Schluss das meiste zusammenfügte.

## Slide 13: Vorgehensweise (Scrum)
Scrum Artefakte
  Plananung
  Wöchentliche Meetings (Daily Scrum)
  Ein einziger Sprint, da zu klein
  Retrospektive

## Slide 14: Risikoanalyse
https://github.com/fabianbaechli/online_note_tool/blob/master/documentation/Risikoanalyse/Risikoanalyse.pdf

## Slide 15: Testing
https://github.com/fabianbaechli/online_note_tool/blob/master/documentation/Testing/testing.md

## Slide 16: Demo