## Slide 1: Modul 306
Notes Web-App

## Slide 2: Konzept
Man soll ein Benutzerkonto erstellen können und sich mit diesem Anmelden. Auf dem Backend werden die Userdaten und die Notizen auf einer MySQL Datenbank gespeichert. Man soll Notizen in Textform erstellen können. Die Notizen werden periodisch an den Server geschickt und dort gespeichert. Wichtig ist, dass kein Text verlorengeht und dass man nicht „Speichern“ drücken muss.

## Slide 3: Risikoanalyse
Technik
Das Team hat bereits Erfahrung in diesem Gebiet, jedoch fehlt es an Wissen in der Back-End Lösung; Node JS. Fabrice und Igor müssen mithilfe von Online-Tutor Seiten Node JS erlernen. Ansonsten können die anderen Teammitglieder sie dabei unterstützen. Zeittechnisch wird dieses Projekt sehr knapp. Das Risiko ist hoch dass das Projekt nicht Termingerecht fertiggestellt werden kann, aber wir legen bei dem Modul mehr Wert auf die Planung und den Weg als die Implementierung.
Finanzierung
300 CHF Pro Person auf 8 Arbeitstage. + Zusätzliche Pauschalkosten Insgesamt: 1600 CHF
Unser Auftraggeber arbeitet als Angestellter einer Technischen Berufsschule, also können wir davon ausgehen dass er einen Monatlichen Gehalt hat, der diesen Betrag decken kann.

## Slide 4: Leistungsumfang
1. Zeitmanagement
2. Kosten
3. Komplexität

## Slide 5: Zeitmanagement
64 Stunden Zeitfenster – Ungefähr
Planung 16 Stunden
Entscheidung, Risikoanalyse 4 Stunden
Realisation 40 Stunden
Testing 4 Stunden

## Slide 6: Kosten
Mitarbeiter | Stundensatz | Arbeitszeit | Pauschalkosten | Endkosten
Igor | 7 | 64 | 100 | 400
Fabrice | 7 | 64 | 100 | 400
Leonard | 7 | 64 | 100 | 400
Fabian | 7 | 64 | 100 | 400
 |  |  |  | 1600

## Slide 7: Komplexität
Der Auftrag kann klar in 2 Hälften geteilt werden.
Dies vereinfacht ein Komplexeres System in 2 Unter-System die miteinander arbeiten um gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Komplexitätsskala von 1-10 = 7

## Slide 8: Termine
2017_09_18
Fertige Vorstellung des Projektes
2017_11_06
Fertigstellung des Projektes. (Wahrscheinlich nicht möglich)

## Slide 9: Arbeitsteilung
Frontend
  Leonard
  Fabian
Backend
  Fabrice
  Igor

## Slide 10: Alles in allem
Kategorie | Wert
Gesamtpreis | 1600 (Schulrabatt 1500)
Zeitaufwand | 64 Stunden
Risiko | Zeit, relativ Gross
Machbarkeit | Gut
Termineinhaltung | Knapp